BÁO CÁO MINI PROJECT

MOTOGO – PRODUCT BACKLOG & SPRINT PLANNING

- Môn học: IT206 - Agile

- Nhóm: 3

- Thành viên:

Huỳnh Công Danh - Product Owner

Trịnh Thị Hồng Quyên - Scrum Master

Nguyễn Vân Trường - Dev Lead / BA

Hồ Hữu Hoài Nam - BA / Dev 1

Phạm Ngọc Quỳnh Như - BA / Dev 2

Nguyễn Thị Thu Hiền - BA / Dev 1

- Trello Board URL: https://trello.com/invite/b/6ad60369f3f757da6ca746e1/ATTIa13300eafa0d3475d57b0d960fba58d689AEE492/it106-ss11

1. PRODUCT BACKLOG TRÊN TRELLO

Nhóm đã xây dựng cấu trúc Product Backlog công khai trên Trello gồm 4 danh sách: Epic, Feature, Product Backlog và Sprint 1 Backlog. Toàn bộ các User Story được gắn nhãn cấp độ và nhãn ưu tiên MoSCoW đầy đủ theo đúng quy định.

1.1. Danh sách Epic và Feature

Các Epic được xây dựng dựa trên giá trị nghiệp vụ mang lại nhằm hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh cốt lõi của phiên bản MVP (đưa vào vận hành 30 cửa hàng và 400 xe, giảm thời gian đặt xe xuống dưới 5 phút, giảm tỷ lệ tranh chấp xuống dưới 3%).

| Mã Epic | Tên Epic | Giá trị nghiệp vụ mang lại (Business Value) | Mã Feature | Tên Feature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Tìm kiếm xe trống tức thì và Đặt giữ chỗ trực tuyến nhanh chóng | Tra cứu chính xác xe trống thời gian thực (72% khách quan tâm), minh bạch chi phí, khóa giữ chỗ ngay không giữ giấy tờ gốc (64% e ngại) => Rút ngắn thời gian đặt xe từ 47 phút xuống dưới 5 phút. | FT-01 | Tra cứu, lọc xe còn trống theo khung giờ thực tế và xem chi phí dự kiến minh bạch. |
|  |  |  | FT-02 | Đặt giữ chỗ tự động 30 phút, thanh toán cọc trực tuyến và tự quản lý đơn thuê. |
| EP-02 | Số hóa vận hành kho xe và Kiểm soát lịch nhận đơn chống trùng lặp | Cung cấp công cụ số hóa kho xe, quản lý lịch thuê tập trung cho chủ xe (5-50 xe) => Xóa bỏ trùng đơn (58% cửa hàng bị khi dùng sổ tay/Excel), thu hút 30 cửa hàng và 400 xe trong 6 tháng đầu. | FT-03 | Thiết lập gian hàng, chuẩn hóa danh mục kho xe và cấu hình biểu giá linh hoạt. |
|  |  |  | FT-04 | Quản lý lịch xe theo tuần, điều phối xác nhận đơn thuê và theo dõi hiệu quả doanh thu. |
| EP-03 | Chuẩn hóa bàn giao xe bằng bằng chứng số và Bảo vệ quyền lợi hai bên | Thiết lập quy trình giao nhận xe bằng biên bản điện tử, chụp ảnh đối chiếu song song và ký số tại điểm hẹn => Xóa bỏ tranh cãi vết xước/phí phạt mập mờ, giảm tỷ lệ tranh chấp xuống dưới 3%. | FT-05 | Lập biên bản bàn giao - nhận trả xe điện tử có ảnh đối chiếu song song và ký số. |
|  |  |  | FT-06 | Đánh giá chất lượng dịch vụ hai chiều và xử lý khiếu nại dựa trên hồ sơ bằng chứng. |

2. DANH SÁCH USER STORY VÀ ACCEPTANCE CRITERIA

Dự án triển khai tổng cộng 10 User Story bao phủ các module cốt lõi của hệ thống, gắn kết chặt chẽ với mã truy vết FR/BR trong tài liệu SRS.

2.1. Tóm tắt Product Backlog (10 User Story)

| STT | Mã Story | User Story | Parent Feature | Truy vết | MoSCoW | Story Point |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm kiếm xe theo thành phố, ngày giờ nhận – trả và xem chi phí dự kiến để chọn ngay được chiếc xe còn trống phù hợp ngân sách mà không phải nhắn tin chờ hỏi từng cửa hàng. | FE-01 | FR-11, BR-01 | Must | 3 |
| 2 | US-02 | Là khách thuê, tôi muốn tạo đơn đặt xe và được hệ thống tự động giữ chỗ chiếc xe đó trong 30 phút để yên tâm hoàn tất thủ tục đặt cọc mà không sợ người khác đặt mất xe. | FE-03 | FR-16, BR-06 | Must | 5 |
| 3 | US-03 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn khai báo thông tin xe kèm ảnh thực tế, cấu hình giá thuê và đánh dấu lịch bảo dưỡng để đưa kho xe lên nền tảng cho khách đặt mà không hiển thị nhầm xe đang hỏng. | FE-03 | FR-06, BR-07 | Must | 2 |
| 4 | US-04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê theo tuần và xác nhận hoặc từ chối đơn mới trong 15 phút để lấp đầy lịch trống của kho xe và loại bỏ hoàn toàn tình trạng nhận trùng đơn. | FE-04 | FR-09, BR-06 | Must | 3 |
| 5 | US-05 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản giao và nhận xe có chụp tối thiểu 6 góc ảnh, đối chiếu song song và ký điện tử cùng khách để có bằng chứng xác thực về tình trạng xe lúc bàn giao. | FE-05 | FR-26, BR-04 | Must | 2 |
| 6 | US-06 | Là khách thuê, tôi muốn cập nhật ảnh giấy phép lái xe và thanh toán tiền cọc trực tuyến để hoàn tất xác nhận đơn thuê mà không cần giữ giấy tờ gốc. | FE-03 | FR-03, BR-03 | Must | 2 |
| 7 | US-07 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn ghi nhận phí trả xe trễ hoặc phụ thu hư hỏng phát sinh để tất toán đơn thuê minh bạch với khách tại điểm trả. | FE-05 | FR-29, BR-05 | Should | 8 |
| 8 | US-08 | Là khách thuê, tôi muốn lọc kết quả tìm kiếm theo loại xe (xe số, xe ga, xe côn) và khoảng giá để thu hẹp nhanh danh sách theo sở thích. | FE-01 | FR-12, BR-01 | Could | 3 |
| 9 | US-09 | Là khách thuê, tôi muốn gửi khiếu nại kèm ảnh minh chứng trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc chuyến đi để phản hồi sự cố xe. | FE-06 | FR-32, BR-10 | Could | 3 |
| 10 | US-10 | Là khách thuê, tôi muốn lưu các xe ưng ý vào danh sách yêu thích để dễ dàng xem lại và so sánh trong các lần truy cập sau. | FE-02 | FR-15, BR-01 | Won't | 2 |

2.2. Acceptance Criteria chi tiết cho 3 Story ưu tiên cao nhất

- US-01 – Tìm xe theo địa điểm và thời gian:

  - AC-01 (Luồng chính): Given khách thuê nhập địa điểm và khoảng thời gian hợp lệ, When thực hiện tìm kiếm, Then hệ thống hiển thị danh sách các xe phù hợp còn trống trong toàn bộ khoảng thời gian đó.

  - AC-02 (Luồng chính): Given kết quả tìm kiếm trả về các xe phù hợp, When hệ thống hiển thị thông tin, Then mỗi xe có kèm theo hình ảnh, giá thuê theo ngày và tổng chi phí dự kiến minh bạch.

  - AC-03 (Ngoại lệ): Given thời gian thuê không hợp lệ (ví dụ: thời gian trả trước thời gian nhận, hoặc vi phạm quy tắc BR-02 về thời gian thuê tối thiểu/tối đa), When khách thuê bấm tìm kiếm, Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu điều chỉnh lại thời gian.

- US-02 – Đặt giữ chỗ trực tuyến:

  - AC-04 (Luồng chính): Given khách đã chọn xe còn trống và bấm nút đặt, When hệ thống tạo đơn thành công, Then xe được kích hoạt trạng thái giữ chỗ trong vòng 30 phút và tạm ẩn khỏi kết quả tìm kiếm của khách khác (tuân thủ BR-06).

  - AC-05 (Ngoại lệ): Given đơn đang ở trạng thái chờ thanh toán cọc, When quá thời hạn 30 phút mà khách chưa hoàn tất thanh toán, Then hệ thống tự động hủy đơn, giải phóng xe và đưa xe trở lại trạng thái hiển thị tìm kiếm.

  - AC-06 (Quy tắc nghiệp vụ - BR-03): Given khách tiến hành thanh toán cọc, When hệ thống tính toán khoản tiền cọc, Then số tiền cọc bắt buộc bằng 30% tổng tiền thuê, giới hạn trong khoảng từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

- US-05 – Lập biên bản bàn giao xe:

  - AC-07 (Luồng chính): Given nhân viên cửa hàng đang ở màn hình lập biên bản bàn giao, When nhân viên chụp đủ 6 góc ảnh xe quy định, nhập số km và mức xăng hiện tại rồi cả hai bên ký điện tử, Then hệ thống lưu trữ biên bản thành công và chuyển trạng thái đơn sang "Đang thuê".

  - AC-08 (Ngoại lệ): Given nhân viên đang thực hiện lập biên bản giao xe, When bấm xác nhận hoàn tất nhưng chưa chụp đủ 6 góc ảnh bắt buộc, Then hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi và yêu cầu bổ sung đủ hình ảnh trước khi cho phép ký số.

  - AC-09 (Quy tắc nghiệp vụ - BR-04/Tranh chấp): Given biên bản giao xe đã được ký số thành công, When phát sinh tranh chấp về vết xước lúc trả xe, Then hệ thống trích xuất được bộ 6 góc ảnh gốc từ lúc bàn giao để hai bên đối chiếu minh bạch.

3. BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ INVEST VÀ BIÊN BẢN SỬA ĐỔI US-07

Nhóm tiến hành đánh giá 3 User Story bất kỳ theo 6 tiêu chí INVEST:

3.1. Đánh giá US-01

- Independent (Độc lập): Đạt – Có thể phát triển tính năng tìm kiếm độc lập dựa trên dữ liệu kho xe cơ bản.

- Negotiable (Thương lượng được): Đạt – Các tiêu chí lọc và giao diện hiển thị kết quả có thể linh hoạt thay đổi cùng PO.

- Valuable (Có giá trị): Đạt – Giải quyết trực tiếp nhu cầu cốt lõi giúp khách tìm xe nhanh dưới 5 phút.

- Estimable (Ước lượng được): Đạt – Phạm vi kỹ thuật rõ ràng, đội ngũ dev dễ dàng ước lượng.

- Small (Đủ nhỏ): Đạt – Đủ khối lượng công việc hoàn thành trong một Sprint chuẩn.

- Testable (Kiểm thử được): Đạt – Dễ dàng thiết lập kịch bản kiểm thử luồng tìm thấy xe và không tìm thấy xe.

3.2. Đánh giá US-05

- Independent (Độc lập): Đạt có điều kiện – Phụ thuộc vào dữ liệu đơn hàng đã được xác nhận trước đó.

- Negotiable (Thương lượng được): Đạt – Giao diện chụp ảnh và quy trình ký số có thể thống nhất qua các buổi hội thảo thiết kế.

- Valuable (Có giá trị): Đạt – Tạo bằng chứng pháp lý tin cậy, giảm tỷ lệ tranh chấp dưới 3%.

- Estimable (Ước lượng được): Đạt – Các trường dữ liệu biên bản và cơ chế upload ảnh đã định hình rõ.

- Small (Đủ nhỏ): Đạt – Phạm vi gói gọn trong việc lập biên bản bàn giao tại điểm hẹn.

- Testable (Kiểm thử được): Đạt – Kiểm tra được tính toàn vẹn của dữ liệu hình ảnh, số km, mức xăng và chữ ký số.

3.3. Đánh giá US-07 (Trước và sau khi viết lại)

- Phiên bản ban đầu (Chưa tối ưu): ‘Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn quản lý toàn bộ quá trình trả xe, ghi nhận phí phạt trễ giờ, hư hỏng và tất toán toàn bộ các loại đơn hàng phức tạp của khách.’

  - Đánh giá: Chưa đạt ở tiêu chí Small và Estimable vì gộp quá nhiều logic nghiệp vụ phức tạp vào một thẻ duy nhất.

- Phiên bản sau khi viết lại (Chuẩn INVEST):

‘Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn hệ thống tự động tính phí trả xe trễ theo giờ để tất toán đơn thuê nhanh chóng với khách tại điểm trả.’

  - Independent: Đạt – Tách biệt hoàn toàn với luồng xử lý bồi thường hư hỏng nặng.

  - Negotiable: Đạt – Công thức tính phí trễ giờ theo phần trăm giá ngày có thể điều chỉnh linh hoạt.

  - Valuable: Đạt – Giúp cửa hàng thu hồi đúng chi phí phát sinh một cách minh bạch.

  - Estimable & Small: Đạt – Đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 Sprint nhờ logic toán học đơn giản dựa trên thời gian thực tế.

  - Testable: Đạt – Dễ dàng kiểm thử các mốc thời gian trễ dưới 60 phút và trên 60 phút.

4. DEFINITION OF DONE (DoD)

Bộ định nghĩa hoàn thành (DoD) áp dụng chung cho mọi User Story trong dự án, đảm bảo tính khách quan (kiểm chứng bằng Có/Không):

| STT | Điều kiện Definition of Done (DoD) | Cách kiểm chứng (Có / Không) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mã nguồn đã được kiểm tra chéo (Code Review) bởi ít nhất một thành viên khác trong Development Team và tuân thủ chuẩn coding convention. | Kiểm tra lịch sử Pull Request trên GitHub; trả lời Có/Không. |
| 2 | Tất cả các Acceptance Criteria (AC) của User Story đã được QA kiểm thử và đạt kết quả đúng mong đợi. | Đối chiếu biên bản kiểm thử (Test Report); trả lời Có/Không. |
| 3 | Các luồng ngoại lệ và thông báo lỗi đã xác định trong kịch bản đều được kiểm thử thành công. | Chạy lại các test case ngoại lệ; trả lời Có/Không. |
| 4 | Không còn lỗi (Bug) ở mức độ nghiêm trọng (Critical) hoặc cao (Major) chưa được khắc phục. | Kiểm tra danh sách Issue trên hệ thống quản lý task; trả lời Có/Không. |
| 5 | Giao diện hiển thị đúng thiết kế responsive trên web (Chrome, Safari, Edge) và đã được tích hợp vào nhánh phát triển chính (Main/Develop). | Kiểm tra trực tiếp trên trình duyệt; trả lời Có/Không. |

Phân biệt DoD và Acceptance Criteria:

- Acceptance Criteria (AC): Mang tính đặc thù cho từng User Story riêng lẻ (Ví dụ đối với US-01: ‘Given khách nhập sai thời gian, When tìm kiếm, Then báo lỗi’).

- Definition of Done (DoD): Là tiêu chuẩn chất lượng chung dùng cho tất cả mọi User Story trước khi được coi là hoàn thành hoàn toàn (Ví dụ: phải qua Code Review, không còn lỗi Major, đã chạy test).

5. ƯU TIÊN PRODUCT BACKLOG THEO MOSCOW & MỤC TIÊU KINH DOANH

Toàn bộ User Story được phân loại theo kỹ thuật MoSCoW, gắn chặt với 3 mục tiêu kinh doanh trọng tâm của dự án được định nghĩa trong SRS:

| STT | Mã Story | Nội dung User Story | MoSCoW | Giải trình lý do xếp hạng ưu tiên & Ánh xạ mục tiêu kinh doanh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Tìm kiếm xe theo địa điểm, thời gian | Must | Mục tiêu: Giảm thời gian từ lúc khách tìm xe đến lúc đặt thành công xuống dưới 5 phút. Là điểm chạm đầu tiên không thể thiếu để khách xác định xe trống. |
| 2 | US-02 | Tạo đơn đặt xe và giữ chỗ 30 phút | Must | Mục tiêu: Đảm bảo luồng đặt chỗ tức thì. Khóa xe 30 phút giúp chống trùng đơn và hoàn thành đặt xe dưới 5 phút. |
| 3 | US-03 | Khai báo thông tin xe và giá (Chủ xe) | Must | Mục tiêu: Đưa vào vận hành tối thiểu 30 cửa hàng và 400 xe trong 6 tháng đầu. Cần công cụ cho chủ xe setup dữ liệu kho xe. |
| 4 | US-04 | Xem lịch tuần và xác nhận đơn (Chủ xe) | Must | Mục tiêu: Xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhận trùng đơn (58% cửa hàng gặp phải khi dùng sổ tay/Excel). |
| 5 | US-05 | Lập biên bản bàn giao 6 góc ảnh & ký số | Must | Mục tiêu: Giảm tỷ lệ tranh chấp về tình trạng xe của khách thuê khi bàn giao lại cho cửa hàng dưới 3% số đơn. |
| 6 | US-06 | Cập nhật GPLX và thanh toán cọc trực tuyến | Should | Hỗ trợ thanh toán cọc trực tuyến và giải tỏa tâm lý e ngại giữ giấy tờ gốc (64% khách lo lắng). Có thể làm sau luồng đặt giữ chỗ tiền mặt/giả lập. |
| 7 | US-07 | Ghi nhận phí trễ giờ và phụ thu hư hỏng | Should | Bổ trợ cho quá trình tất toán minh bạch, củng cố mục tiêu giữ tỷ lệ tranh chấp dưới 3%. Triển khai ngay sau US-05. |
| 8 | US-08 | Lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm nâng cao | Could | Giúp tinh chỉnh tìm kiếm khi kho xe đạt quy mô lớn (400+ xe). Giai đoạn đầu chưa quá tải nên có thể dời lại. |
| 9 | US-09 | Gửi khiếu nại kèm ảnh trong 48 giờ | Could | Kênh hỗ trợ xử lý sự cố sâu. Ở giai đoạn MVP, vận hành viên có thể hỗ trợ trực tiếp qua biên bản bàn giao (US-05). |
| 10 | US-10 | Lưu xe vào danh sách yêu thích (Wishlist) | Won't | Lý do chưa làm ở MVP: Khách hàng ưu tiên tìm xe trống thực tế và chốt đơn ngay dưới 5 phút thay vì lưu trữ dài hạn. Tính năng này được hoãn lại cho phiên bản V2. |

6. BẢNG ƯỚC LƯỢNG STORY POINTS (FIBONACCI)

Đội ngũ phát triển sử dụng dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) để ước lượng độ phức tạp tương đối so với US-01 (chọn làm mốc chuẩn = 3 SP):

| Mã Story | Tóm tắt User Story | Story Point | Cơ sở so sánh tương đối |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Tìm kiếm xe theo địa điểm và thời gian | 3 | Story chuẩn mốc: Logic truy vấn cơ bản, hiển thị danh sách, độ phức tạp trung bình. |
| US-02 | Tạo đơn đặt xe và giữ chỗ 30 phút | 5 | Phức tạp hơn US-01 do cần xử lý logic đếm ngược thời gian thực (countdown), trừ kho tạm thời và rollback database. |
| US-03 | Khai báo thông tin xe và cấu hình giá | 2 | Thao tác CRUD dữ liệu cơ bản trên giao diện quản trị của chủ xe, ít logic xử lý phức tạp. |
| US-04 | Quản lý lịch tuần và xác nhận đơn | 3 | Có logic ràng buộc kiểm tra lịch đặt trùng lặp và cập nhật trạng thái đơn hàng thời gian thực. |
| US-05 | Lập biên bản bàn giao 6 góc ảnh & ký số | 2 | Giao diện thu thập dữ liệu, tích hợp form ký điện tử và lưu trữ tệp ảnh cơ bản. |
| US-06 | Cập nhật GPLX và thanh toán cọc trực tuyến | 2 | Luồng ngắn bổ sung thông tin cá nhân và tích hợp cổng thanh toán trực tuyến. |
| US-07 | Ghi nhận phí trễ giờ và phụ thu hư hỏng | 8 | Rất phức tạp do liên quan đến tích hợp lưu trữ ảnh cloud, tính toán tự động nhiều điều kiện ngoại lệ (thời gian trễ, mức phí theo giờ). |
| US-08 | Lọc kết quả tìm kiếm theo loại xe, giá | 3 | Truy vấn kết hợp nhiều bộ lọc trên bảng danh sách, tương đương độ phức tạp của US-01. |
| US-09 | Gửi khiếu nại kèm ảnh minh chứng trong 48h | 3 | Xây dựng biểu mẫu gửi phản hồi kèm file đính kèm hình ảnh và lưu lịch sử xử lý cho vận hành viên. |
| US-10 | Lưu xe vào danh sách yêu thích | 2 | Tính năng lưu trữ danh sách cá nhân (Wishlist) đơn giản, thao tác nhanh trên database. |

7. KẾ HOẠCH SPRINT 1

7.1. Sprint Goal

‘Cho phép khách thuê tìm kiếm xe máy phù hợp theo nhu cầu, xem thông tin chi tiết và gửi yêu cầu đặt giữ chỗ trực tuyến nhằm hoàn thành luồng trải nghiệm cốt lõi đầu tiên của nền tảng.’

7.2. Sprint Backlog & Velocity giả định

Giả định Velocity của Sprint 1 là 13 Story Points. Nhóm chọn các User Story sau vào Sprint 1:

- US-01 (Tìm xe theo địa điểm và thời gian) – 3 SP

- US-02 (Tạo đơn đặt xe và giữ chỗ 30 phút) – 5 SP

- US-03 (Khai báo thông tin xe và cấu hình giá) – 2 SP

- US-04 (Quản lý lịch tuần và xác nhận đơn) – 3 SP

- Tổng Story Points: 13 SP (Khớp hoàn hảo với velocity giả định).

7.3. Phân rã Task chi tiết cho US-01 (3 SP)

| STT | Tên Task (Công việc chi tiết) | Người phụ trách | Thời gian dự kiến (Giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu bảng Vehicles và các chỉ mục tìm kiếm theo địa điểm/thời gian. | Backend Developer | 3 giờ |
| T2 | Viết API backend xử lý truy vấn tìm kiếm xe còn trống theo khung giờ thực tế. | Backend Developer | 5 giờ |
| T3 | Xây dựng giao diện trang tìm kiếm (Form nhập địa điểm, lịch chọn thời gian cho mobile responsive). | Frontend Developer | 4 giờ |
| T4 | Lập trình logic hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm và xử lý trạng thái giao diện khi không có xe trống. | Frontend Developer | 4 giờ |
| T5 | Kiểm thử tích hợp API tìm kiếm và kiểm tra các luồng ngoại lệ (thời gian không hợp lệ). | QA / Tester | 3 giờ |
| T6 | Rà soát mã nguồn (Code review), sửa lỗi và cập nhật tài liệu kỹ thuật. | Toàn đội ngũ Dev | 2 giờ |
| Tổng | Tổng cộng thời gian thực hiện |  | 21 giờ |

7.4. Bảng Capacity cá nhân (Sprint 1 - 2 tuần / 10 ngày làm việc)

Công thức tính: Capacity=Số giờ làm việc thực tế/ngày×Số ngày làm việc-Thời gian dự phòng họp/phát sinh.

| Thành viên | Giờ làm việc thực tế/ngày | Số ngày Sprint | Thời gian dự phòng (Họp, học tập) | Capacity cá nhân (Giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Huỳnh Công Danh (PO) | 3 giờ | 10 ngày | 4 giờ | 26 giờ |
| Trịnh Thị Hồng Quyên (SM) | 3 giờ | 10 ngày | 4 giờ | 26 giờ |
| Nguyễn Vân Trường (Dev Lead) | 4 giờ | 10 ngày | 5 giờ | 35 giờ |
| Hồ Hữu Hoài Nam (Dev 1) | 4 giờ | 10 ngày | 5 giờ | 35 giờ |
| Phạm Ngọc Quỳnh Như (Dev 2) | 4 giờ | 10 ngày | 5 giờ | 35 giờ |
| Nguyễn Thị Thu Hiền (QA & Admin) | 3 giờ | 10 ngày | 4 giờ | 26 giờ |
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 183 giờ |

8. PHỤ LỤC A – NHẬT KÝ VAI TRÒ & QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG

| Quyết định quan trọng | Ra ở vai trò | Căn cứ quyết định |
| --- | --- | --- |
| 1. Cắt giảm US-10 (Wishlist) khỏi MVP để dời sang phiên bản sau. | Product Owner (Huỳnh Công Danh) | Khảo sát khách hàng cho thấy 72% khách hàng quan tâm đến việc tìm xe trống tức thì và chốt đơn nhanh dưới 5 phút, việc lưu trữ xe yêu thích không mang lại giá trị cấp thiết cho lần đặt đầu tiên. |
| 2. Giới hạn thời gian giữ chỗ tự động ở mức đúng 30 phút cho US-02. | Scrum Team & PO | Dựa trên hành vi thanh toán chuyển khoản ngân hàng/ví MoMo thông thường của người dùng trẻ tại Việt Nam (độ tuổi 20–45), 30 phút là khoảng thời gian tối ưu vừa đủ để hoàn tất giao dịch mà không làm kẹt kho xe quá lâu. |
| 3. Ưu tiên phát triển US-05 (Biên bản giao nhận 6 góc ảnh) ngay trong Sprint 2. | Dev Lead & Scrum Master | Khảo sát chỉ ra 64% khách e ngại việc để lại giấy tờ tùy thân. Do đó, quy trình chụp ảnh số hóa là rào cản kỹ thuật quan trọng nhất để thuyết phục các chủ cửa hàng tham gia nền tảng. |

9. PHỤ LỤC B – CÂU HỎI KHÁCH HÀNG VÀ GIẢ ĐỊNH THAY THẾ

| Câu hỏi đặt ra cho khách hàng / Stakeholder | Giả định thay thế của nhóm | Ảnh hưởng nếu giả định sai |
| --- | --- | --- |
| 1. Khách hàng có được phép đặt nhiều xe máy khác nhau trong cùng một đơn thuê duy nhất hay không? | Giả định: Mỗi đơn thuê chỉ được phép đặt một (01) chiếc xe duy nhất. Nếu muốn thuê nhiều xe, khách phải tạo các đơn hàng độc lập. | Nếu thực tế khách hàng yêu cầu đặt giỏ hàng nhiều xe cùng lúc, cấu trúc cơ sở dữ liệu đơn hàng (Orders) và logic kiểm tra giữ kho xe sẽ phải thiết kế lại từ đầu, làm tăng Story Point của US-02. |
| 2. Chủ cửa hàng có được tự chủ động cấu hình mức tiền cọc riêng khác với quy tắc chung (BR-03) hay không? | Giả định: Cửa hàng không được tự đổi tỷ lệ cọc; toàn bộ hệ thống áp dụng mức cọc chuẩn cố định là 30% giá trị đơn (tối thiểu 200k, tối đa 1 triệu đồng). | Nếu cửa hàng có quyền tự định chính sách cọc riêng theo thỏa thuận ngoài, hệ thống thanh toán và hiển thị chi phí tại trang chi tiết (US-02) cần bổ sung thêm module cấu hình động cho từng gian hàng. |